# Thiết kế Inspect and Adapt cho ShopCare AI

- Kiểm tra Increment

Phân loại:

| Mã | Bằng chứng cuối Sprint | DoD | Trình bày |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt; không còn lỗi cao | Done | Đưa vào kịch bản demo chính |
| SC-62 | 70/78 đạt; còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | Not Done | Công khai nêu rõ nguyên nhân |
| SC-63 | 74/80 ca đúng; còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | Not Done | Công khai vi phạm “còn 1 lỗi nghiêm trọng cao” |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt; đang chờ kiểm tra che SĐT | Not Done | Công khai chưa hoàn tất quyền riêng tư |
| SC-65 | 42/42 đạt; kiểm tra quyền riêng tư đạt | Done | Đưa vào kịch bản demo chính |

2 điểm sai của Review cũ và tác động:

- Điểm sai 1: PO gọi toàn bộ SC-61 đến SC-65 là Done và yêu cầu nghiệm thu. Tác động: không minh bạch, đưa sản phẩm chưa đạt chuẩn riêng tư và còn lỗi cao.

- Điểm sai 2: hứa làm mọi feedback. Tác động: tự gây sức ép quá tải cho Developers ở Sprint sau

- Thiết kế Sprint Review

Agenda Sprint Review 60 phút:

| Thời gian (phút) | Nội dung chính | Vai trò chủ trì |
| --- | --- | --- |
| 5 | Mở đầu và nêu Sprint Goal | Product Owner |
| 10 | Báo cáo tình trạng Increment và Dod | Developers |
| 25 | Demo và trải nghiệm 2 chiều | Stakeholders |
| 15 | Thảo luận feedback và định hướng | PO và Stakeholders |
| 5 | Tổng kết | Product Owner |

Feedback Log F-01 đến F-05:

| Mã | Nguồn | Điểm cần làm rõ | Hướng xử lí |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | CSKH Lead | Chi phí duy trì model? | Cần khảo sát thêm chi phí |
| F-02 | Vận hành | Dùng từ mơ hồ “sớm” là bao nhiêu thời gian? | Đưa vào Product Backlog, PO sẽ làm rõ |
| F-03 | QA | Xuất hiện ở màn hình cụ thể nào? | Gắn trực tiếp vào SC-64 |
| F-04 | CSKH Staff | Xảy ra ở kênh nào? | Tạo User story mới bổ sung vào Product Backlog |
| F-05 | Tech Lead | Hệ thống ở ngưỡng nào thì bị trễ? | Tạo Tech Spike cải thiện hiệu năng |

- Thiết kế Sprint Retrospective

Thiết kế luồng 60 phút:

| Bước | Mục tiêu | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- |
| Set Stage | Tạo môi trường an toàn | 5 |
| Data | Thu thập khách quan đúng sự thật | 15 |
| Insight | Phân tích nguyên nhân gốc rễ | 15 |
| Action | Chốt tối đa 2 hành động cụ thể | 15 |
| Close | Đánh giá cuộc họp và Follow – up | 10 |

Rà Action cũ: Loại bỏ các câu từ mơ hồ như "Cần giao tiếp tốt hơn" hoặc "Cố gắng test sớm hơn".

- Chọn kỹ thuật Retro

Tạo hai phương án:

- Phương án 1: Start – Stop – Continue

- Phương án 2: Liked – Learned – Lacked – Longed for

| Tiêu chí | Phương án 1 | Phương án 2 |
| --- | --- | --- |
| An toàn | Dễ dấn đến đổ lỗi ở cột Stop | Cao hơn. Tập trung vào cảm nhận và góc nhìn khách quan |
| Nguyên nhân | Nhảy ngay vào giải pháp bỏ qua nguyên nhân gốc rễ | Sâu hơn. Bóc tách bài học và điểm tắt nghẽn của quy trình |
| Hành động | Rõ ràng nhưng dễ bị ôm quá nhiều thẻ Start | Cần bước chuyển từ Longed For sang Action Item cụ thể |
| Thời lượng | Nhanh nhưng chất lượng kém nếu làm lướt | Vừa vặn khi đi theo luồng Data đến Insight |
| Người ít nói | Vừa phải | Rất tốt |

Chọn bằng dữ liệu: Chọn Phương án 4Ls cho Retrospective Sprint 14

nêu trade-off và điều kiện đổi/kết hợp:

- Trade-off: mất thêm 5-10 phút để nhóm các thẻ Longed For thành Action Item

- Điều kiện đổi/kết hợp: Ở các Sprint sau, khi điểm chỉ số an toàn đạt trên 4.0/5, nhóm có thể áp dụng Start-Stop-Continue cho các kỳ Retro nhanh

- Chu trình Inspect and Adapt

Vẽ luồng

Truy vết:

| Luồng | Đối tượng | Quyền cập nhật | Bằng chứng | Tiêu chí đo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feedback | F-03 | Product Owner | Báo cáo kiểm định quyền riêng tư | 0% trường hợp lộ SDT trên toàn bộ màn hình hội thoại CSKH ở Staging |
| Action | Action Item 1 | Developers | Log chạy tự động trên hệ thống | Không còn lỗi nghiêm trọng do tích hợp API phát sinh |